| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- |
| Số: /TTr-UBND | Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026 |

TỜ TRÌNH

Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư

vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025, giao dự toán, kế hoạch đầu tư công từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP;

Theo đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 2428/STC-TH ngày 16/4/2026; trên cơ sở biểu quyết thống nhất của các Thành viên UBND tỉnh (bằng Phiếu biểu quyết); Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026

Đến hết ngày 31/01/2026, trên địa bàn tỉnh còn 660.018,900 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 chưa giải ngân hết, có nhu cầu kéo dài thời gian giải ngân sang kế hoạch năm 2026. Bao gồm:

- Vốn ngân sách trung ương trong nước: 281.381,980 triệu đồng;

- Vốn nước ngoài (ODA): 378.636,920 triệu đồng.

Về nguyên nhân không giải ngân hết kế hoạch, phải đề xuất kéo dài, chủ yếu do: (i) Vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; (ii) Ảnh hưởng của bão lũ và điều kiện thời tiết bất lợi; (iii) Quy trình, thủ tục đầu tư kéo dài; một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư; (iv) Gián đoạn tiến độ trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy,...

2. Quy định pháp luật về thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm

- Điểm b khoản 3 Điều 66 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2025 quy định: “Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn sang năm sau đối với kế hoạch vốn đầu tư công được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công”.

- Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 (được sửa đổi tại điểm b khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 - sau đây gọi là Điều 72 Luật Đầu tư công) quy định:

“2. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đối với vốn ngân sách địa phương do cấp mình quản lý cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng không quá ngày 31/12 năm sau trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án quan trọng quốc gia;

b) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng;

c) Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau;

d) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan khác không thể lường trước được và không thể khắc phục được;

đ) Dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài;

e) Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, UBND cấp xã chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.”

3. Kiến nghị

Qua rà soát, đối chiếu với các quy định về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm được quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 (sửa đổi tại điểm b khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15), có 03 dự án phù hợp với quy định kéo dài tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công với tổng số vốn 217.741,716 triệu đồng.

Để đảm bảo điều kiện tiếp tục triển khai các dự án, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 đến hết ngày 31/12/2026 cho 03 dự án với tổng số vốn là 217.741,716 triệu đồng (Chi tiết có Phụ lục số 01 kèm theo).

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị (có dự thảo Nghị quyết kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Sở Tài chính; - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII; - Chánh Văn phòng; - Lưu VT, TH.; TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phan Thiên Định. |  |
| --- | --- |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: /NQ-HĐND; Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026. |  |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư

vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ ...

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     ....tháng 4 năm 2026; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 với tổng số vốn là 217.741,716 triệu đồng (Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX, kỳ họp thứ ... thông qua ngày     tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng          năm 2026./.

| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TTr Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - TTr HĐND, UBND các xã, phường; - Sở Tài chính; - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII; - Lưu VT, KTNS. |  |

. Đối với số vốn còn lại không đủ điều kiện kéo dài (06 dự án với 442.277,184 triệu đồng); Căn cứ tình hình thực tiễn, UBND tỉnh sẽ báo cáo, đề xuất Trung ương xem xét bố trí bổ sung kế hoạch từ nguồn NSTW và trình HĐND tỉnh bổ sung nguồn NSĐP để tiếp tục thực hiện, đảm bảo hoàn thành, phát huy hiệu quả các dự án.