| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số: /BC-UBND | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm,

nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 05 năm, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2026 - 2030.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đặt ra hết sức cấp thiết. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực thu hút đầu tư và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cũng như cả giai đoạn 2026 - 2030.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Tình hình phân bổ, giao kế hoạch vốn

Tổng kế hoạch vốn năm 2026 đã được cấp có thẩm quyền phân bổ và giao kế hoạch đến ngày 31/5/2026 (bao gồm vốn kéo dài) là 7.028,748 tỷ đồng, trong đó:

1.1. Vốn địa phương quản lý: 6.701,946 tỷ đồng, bao gồm:

a) Vốn cấp tỉnh quản lý: 5.345,409 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 1.878,270 tỷ đồng

- Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh: 3.467,139 tỷ đồng.

b) Vốn cấp xã quản lý: 1.356,537 tỷ đồng.

1.2. Vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn: 326,802 tỷ đồng.

Việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 246/2025/QH15 của Quốc hội, Quyết định số 2691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

2. Kết quả thực hiện và giải ngân các nguồn vốn

Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn (bao gồm giải ngân vốn kéo dài) tính đến hết tháng 5/2026 đạt 2.174,459 tỷ đồng, bằng 35,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 30,9% kế hoạch địa phương triển khai, cụ thể:

2.1. Vốn địa phương quản lý giải ngân đạt 2.103,263 tỷ đồng, bằng 31,4% kế hoạch. Bao gồm:

a) Vốn cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt 1.494,914 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch. Trong đó:

- Vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 119,370 tỷ đồng, bằng 6,4% kế hoạch.

- Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh giải ngân đạt 1.375,544 tỷ đồng, bằng 39,7% kế hoạch.

b) Vốn cấp xã quản lý giải ngân đạt 608,349 tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch.

2.2. Vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn giải ngân đạt 71,196 tỷ đồng, bằng 21,8% kế hoạch.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN

1. Dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 01/3/2024, với tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ 2023 - 2026. Dự án khởi công từ tháng 03/2025; đến nay đang thi công các hạng mục nền đường, hệ thống thoát nước; khối lượng hoàn thành ước đạt 39% giá trị hợp đồng.

Lũy kế nguồn vốn đã bố trí cho dự án đến nay là 584,183 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Tổng lũy kế giải ngân đạt 571,668 tỷ đồng/584,183 tỷ đồng (bằng 97,86% kế hoạch); trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 là 65,866 tỷ đồng/78,381 tỷ đồng (bằng 84,03% kế hoạch, bao gồm cả GPMB).

2. Đường vành đai phía Đông, thành phố Hà Tĩnh

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 09/5/2022, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2025 và sau năm 2025; phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại các Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 07/11/2022, số 2764/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 và số 3274/QĐ-UBND ngày 25/12/2025; tổng mức đầu tư 1.189 tỷ đồng. Dự án khởi công vào tháng 02/2023; đến nay có 8,8 km/11,1 km đã triển khai thi công hoàn thành các hạng mục nền đường, lát vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thảm hoàn thiện 02 lớp mặt đường.

Lũy kế nguồn vốn đã bố trí đến nay là 1.094,812 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là 797,869 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương là 296,943 tỷ đồng. Tổng lũy kế giải ngân đạt 719,142 tỷ đồng/1.094,812 tỷ đồng (bằng 65,68% kế hoạch); trong đó, kế hoạch năm 2026 giải ngân 23,756 tỷ đồng/370 tỷ đồng (bằng 6,42%).

3. Dự án Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 12/4/2022, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tại Quyết định số 182/QĐ-BQLDAKV ngày 28/09/2022 với tổng mức đầu tư 1.437 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ 2021 - 2025. Dự án bao gồm 03 gói thầu xây lắp (17.XL, 18.XL, 19.XL), khởi công ngày 06/02/2023.

Ngày 13/5/2026, UBND tỉnh phê duyệt cập nhật, điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1192/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư là 1.499,975 tỷ đồng (NSTW 1.000 tỷ đồng, NSĐP 499,975 tỷ đồng). Kéo dài thời gian thực hiện các gói thầu đến ngày 30/9/2026 và thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2026. Khối lượng hoàn thành 03 gói thầu xây lắp đến nay lần lượt đạt 60%, 90%, 99% giá trị hợp đồng.

Lũy kế nguồn vốn đã bố trí đến hết năm 2025 là 1.429,25 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là 1.000 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương là 429,25 tỷ đồng. Tổng lũy kế giải ngân đến nay đạt 1.140,200 tỷ đồng/1.429,250 tỷ đồng (bằng 79,78% kế hoạch). Dự án không bố trí vốn năm 2026; HĐND tỉnh đã quyết nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân nguồn vốn NSTW năm 2025 đến hết ngày 31/12/2026 đối với dự án (số vốn 199,583 tỷ đồng).

4. Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định 1085/QĐ-TTg, ngày 23/8/2019; UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án tại các Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 24/8/2020, số 2622/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 và số 287/QĐ-UBND ngày 12/02/2025 với tổng mức đầu tư 781,231 tỷ đồng, trong đó, vốn ODA là 579,757 tỷ đồng và vốn đối ứng là 201,474 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2026. Tiểu dự án gồm có 05 gói thầu xây lắp; tổng khối lượng thực hiện các gói thầu đến nay ước đạt 67,5%.

Lũy kế giao vốn cho dự án đến nay là 711,739 tỷ đồng, trong đó: vốn ODA là 562,336 tỷ đồng; vốn đối ứng là 149,403 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến nay đạt 500,719 tỷ đồng (đạt 70,35% kế hoạch vốn); trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 là 23,33 tỷ đồng/ 217,72 tỷ đồng (đạt 10,72% kế hoạch vốn năm 2026)

5. Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 23/8/2019; UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án đầu tư tại các Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 03/8/2020; 1156/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 với tổng mức đầu tư 911,897 tỷ đồng, trong đó: vốn ODA 673,85 tỷ đồng; vốn đối ứng 238,047 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2026. Tiểu dự án gồm có 06 gói thầu xây lắp, tổng khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện tại ước đạt 70% giá trị hợp đồng.

Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án đến nay đạt 853,734 tỷ đồng, trong đó: vốn ODA là 641,404 tỷ đồng, vốn đối ứng là 212,789 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đạt 655,330 tỷ đồng (đạt 76,76% kế hoạch vốn); trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 là 5,568 tỷ đồng/184,459 tỷ đồng (đạt 3% kế hoạch vốn năm 2026).

6. Đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 28/5/2025, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 24/7/2025. Tổng mức đầu tư là 305 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 19/12/2025. Hiện nay, gói thầu san nền đã hoàn thành 100% khối lượng; khối lượng hoàn thành gói thầu xây lắp thi công móng, mương thoát nước, bể xử lý nước thải, hàng rào ước đạt 11% giá trị hợp đồng.

Lũy kế nguồn vốn đã bố trí đến nay là 153,983 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Tổng lũy kế giải ngân đạt 84,730 tỷ đồng/153,983 tỷ đồng (bằng 55,02% kế hoạch vốn); trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 là 3,766 tỷ đồng/72,916 tỷ đồng (bằng 5,16% kế hoạch vốn).

7. Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Sơn Kim 1

Dự án được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư tại Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025; UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định 3319/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 với tổng mức đầu tư xây dựng 140,723 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025-2026. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện nay ước đạt 45% giá trị hợp đồng; dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án đến nay là 140,723 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đạt 55,18 tỷ đồng/140,723 tỷ đồng (đạt 39,2% kế hoạch vốn); kế hoạch vốn năm 2026 chưa giải ngân.

8. Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Hương Khê

Dự án được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư tại Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025; UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 với tổng mức đầu tư xây dựng 154,057 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025-2026. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện nay ước đạt 43% giá trị hợp đồng; dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án đến nay là 154,057 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đạt 59,91 tỷ đồng/ 154,057 tỷ đồng (đạt 38,9% kế hoạch vốn); trong đó, chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về kết quả đạt được

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ và triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; UBND tỉnh đã kịp thời giao kế hoạch vốn chi tiết cho các công trình, dự án; đồng thời tập trung chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm.

Công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2026 được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục. Trong 06 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành trên 20 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư. Tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và giao các đơn vị, địa phương chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành kế hoạch, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và các năm trước chuyển sang theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị; trực tiếp chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư công; đặc biệt là việc đôn đốc triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; UBND tỉnh thành lập các Ban Chỉ đạo về xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư; Ban Chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ xử lý các nội dung tồn đọng, vướng mắc về đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Qua đó, phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân; tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, giám sát; đảm bảo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, giải ngân và quản lý chất lượng công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động do bất ổn chính trị, xung đột vũ trang tại một số khu vực trên thế giới; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 21/3/2026, UBND tỉnh đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản điều hành, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng; bảo đảm ổn định nguồn cung vật liệu xây dựng, nhiên liệu, không làm gián đoạn thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

1.2. Công tác quản lý, phân bổ kế hoạch vốn

Công tác phân bổ, giao và điều hành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được thực hiện bám sát các quy định của Trung ương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các nghị quyết của HĐND tỉnh; bảo đảm triển khai sớm, chủ động, đúng nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên theo quy định. Quá trình phân bổ, giao kế hoạch vốn được thực hiện công khai, minh bạch, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân để kịp thời điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm triển khai, chưa có nhu cầu sử dụng sang các dự án có nhu cầu cấp bách, khả năng giải ngân cao; điều chuyển, bổ sung 439,063 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thực hiện kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 sang năm 2026 đối với nguồn ngân sách địa phương và trình HĐND quyết định kéo dài đối với nguồn ngân sách trung ương.

1.3. Công tác thẩm định, phê duyệt, giải ngân nguồn vốn

- Công tác thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện theo đúng quy định; thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án từng bước được nâng cao chất lượng. Công tác đấu thầu được kiểm soát chặt chẽ; hình thức lựa chọn nhà thầu áp dụng cho các gói thầu theo đúng quy định, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị tham dự thầu. Việc triển khai công tác đấu thầu qua mạng được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

- Những tháng đầu năm 2026 các đơn vị, địa phương đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm Hà Tĩnh luôn thuộc nhóm 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Việc triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 có nhiều thuận lợi, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thể chế về đầu tư công tiếp tục được hoàn thiện đã tháo gỡ nhiều vướng mắc. Tuy vậy, quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân được ghi nhận như sau:

- Giá nguyên vật liệu biến động phức tạp do ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông (xăng dầu, thép, xi măng, cát, đá… tăng từ 15 -35%) đã gây nhiều khó khăn, áp lực đối với việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói hoặc theo đơn giá cố định (không có cơ chế điều chỉnh giá); nguồn cung đất đắp, cát xây dựng tại một số thời điểm chưa đáp ứng nhu cầu.

- Quy trình, thủ tục triển khai dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật hiện hành vẫn mất khá nhiều thời gian. Thực tế, các dự án khởi công mới được bố trí vốn đầu năm phải triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình từ 6 đến 8 tháng để đủ điều kiện tổ chức đấu thầu thi công (ngay cả dự án không vướng mắc GPMB). Bên cạnh đó, đặc thù các dự án đầu tư công cần thời gian tích lũy đủ khối lượng thực hiện để nghiệm thu thanh toán, một số dự án phải tập trung hoàn trả khối lượng tạm ứng cuối năm trước; do đó giải ngân đầu tư công những tháng đầu năm thường không cao và có xu hướng tăng mạnh ở những tháng cuối năm.

- Các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) vừa phải tuân thủ các quy trình, thủ tục trong nước, vừa phải tuân thủ các quy định, yêu cầu của nhà tài trợ về đấu thầu, quản lý tài chính, chính sách về môi trường và an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng và tái định cư..., trong khi đó quy định của Việt Nam và nhà tài trợ còn có sự khác biệt, chưa đồng nhất; do vậy việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai, giải ngân vốn các dự án ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài mất rất nhiều thời gian.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm do gặp nhiều vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, tính pháp lý của thửa đất, đơn giá, phương án đền bù, khó khăn trong di dời các công trình tiện ích, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, tái định cư...; Bên cạnh đó, tại một số địa bàn trọng điểm, nhiều dự án đầu tư được triển khai đồng thời, khối lượng nhiệm vụ giải phóng mặt bằng tăng cao, trong khi nguồn nhân lực thực hiện còn hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ triển khai một số dự án.

- Sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư công có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả; xử lý các vấn đề phát sinh còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Một số chủ đầu tư chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc nhà thầu và xử lý các tồn tại, vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẦN TRIỂN KHAI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2026

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, đặc biệt là yêu cầu hoàn thành cao nhất mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, tạo nền tảng triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Các cấp, các ngành, địa phương, chủ đầu tư cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và kết quả giải ngân của từng dự án. Chủ động triển khai việc giao chỉ tiêu giải ngân đến từng dự án, từng gói thầu; xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể theo từng tháng, từng quý và tổ chức kiểm điểm tiến độ định kỳ. Kịp thời biểu dương các đơn vị thực hiện tốt; đồng thời phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, giải ngân thấp, không có giải pháp khắc phục hiệu quả hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026; tập trung cao nhất nguồn lực, thời gian và sự lãnh đạo, chỉ đạo cho công tác triển khai dự án. Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện từng công trình, dự án; chủ động nhận diện sớm các khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư, đấu thầu, tái định cư,.. để xử lý hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, không để tồn tại kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân.

2. Tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nhất là giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư

Các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động giải quyết dứt điểm các tồn đọng liên quan đến nguồn gốc đất đai, hồ sơ pháp lý, đơn giá bồi thường, bố trí tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ động cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, xác định chính xác phạm vi thu hồi đất, nhu cầu tái định cư và các công trình hạ tầng kỹ thuật cần di dời ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tập trung ưu tiên bố trí nguồn vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3. Chủ động bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư công

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng; thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động dự báo nhu cầu, nguồn cung và xu hướng biến động giá các loại vật liệu chủ yếu như đất đắp, cát xây dựng, đá, thép, xi măng, nhiên liệu... để kịp thời có giải pháp điều hành phù hợp. Chủ động rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp phép, nâng công suất, mở rộng phạm vi khai thác các mỏ vật liệu đủ điều kiện theo quy định nhằm đáp ứng nhu cầu thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng bảo đảm kịp thời, sát với diễn biến thực tế của thị trường; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về niêm yết giá, xuất hóa đơn, nguồn gốc vật liệu xây dựng. Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý, thông đồng thao túng giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để trục lợi, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư xây dựng.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công; rà soát nhu cầu sử dụng vật liệu theo từng giai đoạn, ký kết hợp đồng cung ứng phù hợp, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn thi công do thiếu hụt nguồn cung hoặc biến động giá. Kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, xử lý, không để tình trạng thiếu vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2026.

4. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh

Phát huy vai trò của các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của tỉnh trong theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp tháo gỡ các điểm nghẽn tại từng dự án; thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời phát hiện và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư phải chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; bảo đảm các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng được giải quyết đồng bộ, thông suốt, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm phối hợp, chậm xử lý hồ sơ hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công.

5. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung đẩy nhanh công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành; thực hiện thanh toán, hoàn ứng kịp thời theo quy định, không để dồn hồ sơ vào những tháng cuối năm. Chủ động rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiệm thu, thanh toán; tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, bảo đảm giải ngân nhanh, đúng quy định.

Thực hiện nghiêm các quy định về lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm quyết toán, tồn đọng kéo dài nhiều năm. Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc chậm thực hiện công tác quyết toán theo quy định.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Khu vực XII và các cơ quan liên quan tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán, quyết toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan. Qua đó, bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng và hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

6. Tập trung hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2027

Các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả đầu tư, mức độ cần thiết và khả năng cân đối nguồn lực đối với từng dự án; khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2027 bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc đầu tư tập trung, trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021 - 2025; kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, phân tán nguồn lực và kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng kế hoạch đầu tư công theo hướng lấy hiệu quả đầu tư, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu trong lựa chọn, sắp xếp danh mục dự án. Tập trung nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược, các dự án trọng điểm, liên kết vùng, phát triển đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và các dự án có khả năng tạo động lực phát triển mới, thu hút mạnh mẽ đầu tư xã hội.

Tăng cường gắn kết giữa kế hoạch đầu tư công với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính - ngân sách và định hướng phát triển không gian kinh tế của địa phương; bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Sở Tài chính; - Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; - Trung tâm CB-TH tỉnh; - Lưu: VT, TH2. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Báu Hà |
| --- | --- |

Phụ lục: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

ĐVT: Tỷ đồng.

| TT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn TTg CP giao | Kế hoạch vốn địa phương triển khai (bao gồm KHV kéo dài) | Giải ngân đến ngày 31/5/2026 (bao gồm giải ngân KHV kéo dài) | Tỷ lệ giải ngân so với KH TTg CP (%) | Tỷ lệ giải ngân so với KH địa phương triển khai (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG CỘNG | 6.105,102 | 7.028,748 | 2.174,459 | 35,6% | 30,9% |  |
| A | VỐN TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN | 301,802 | 326,802 | 71,196 | 23,6% | 21,8% |  |
| B | VỐN ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ | 5.803,300 | 6.701,946 | 2.103,263 | 36,2% | 31,4% |  |
| I | Vốn cấp tỉnh quản lý | 4.452,944 | 5.345,409 | 1.494,914 | 33,6% | 28,0% |  |
| 1 | Vốn ngân sách trung ương | 1.147,100 | 1.878,270 | 119,370 | 10% | 6,4% |  |
| 1.1 | Vốn ngân sách TW theo ngành lĩnh vực | 490,368 | 1.179,854 | 115,833 | 23,6% | 9,8% |  |
| 1.2 | Vốn nước ngoài (ODA) | 656,732 | 656,732 | - | 0,0% | 0,0% |  |
| 1.3 | Vốn chương trình mục tiêu | - | 41,684 | 3,537 |  | 8,5% |  |
| 2 | Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh | 3.305,844 | 3.467,139 | 1.375,544 |  | 39,7% |  |
| II | Vốn cấp xã quản lý | 1.350,356 | 1.356,537 | 608,349 | 45,1% | 44,8% |  |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Tại các Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 30/12/2025; số 548/QĐ-UBND ngày 06/3/2026; số 664/QĐ-UBND ngày 24/3/2026; số 730/QĐ-UBND ngày 31/3/2026; số 1010/QĐ-UBND ngày 24/4/2026; số 966/QĐ-UBND ngày 17/4/2026; số 1029/QĐ-UBND ngày 28/4/2026; số 1157/QĐ-UBND ngày 28/4/2026; số 3307/QĐ-UBND ngày 26/12/2025; số 2680/QĐ-UBND ngày 28/10/2025; số 3109/QĐ-UBND ngày 11/12/2025. Các Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 14/5/2026; số 19/QĐ-HĐND ngày 14/5/2026; số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025.

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XII và số liệu cập nhật trên hệ thống TABMIS:

- Luỹ kế giải ngân bằng dự toán chi đầu tư: 1.654,459 tỷ đồng.

- Luỹ kế giải ngân bằng lệnh chi tiền: 520 tỷ đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, phức tạp kéo dài; còn 1,1 km/ 11,15 km chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng với 25 hộ ở phường Thành Sen và 08 hộ, 02 nhà mộ ở phường Trần Phú. Giá nhiên liệu, vật liệu biến động, gây khó khăn.

Nguyên nhân của việc chậm tiến độ và không giải ngân hết nguồn vốn năm 2025 chủ yếu do vướng mắc trong công tác GPMB, hỗ trợ tái định cư và thời tiết mưa, bão kéo dài. Đến nay, mặt bằng trên toàn tuyến vướng khoảng hơn 2,7 km/17,345km.

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/5/2026 của HĐND tỉnh.

Nguyên nhân chậm giải ngân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai như: Còn 63 hộ dân và 01 tổ chức chưa bàn giao GPMB; một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành việc di dời; quá trình thực hiện phát sinh một số thay đổi cục bộ về địa chất công trình, thuỷ văn…

Dự án chậm giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 do vướng mắc GPMB 41 hộ, trong đó có 25 hộ tái định cư. Hạ tầng đường điện và cấp nước sinh hoạt nằm trong phạm vi thi công chưa hoàn thành công tác di dời.

Nguyên nhân chậm giải ngân do thời gian hoàn thành GPMB chậm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra.

Đang thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài.

Đang thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài.

Các Văn bản số: 405/UBND-GT ngày 15/01/2026; 458/UBND-TH2 ngày 16/01/2026; 632/UBND-TH5 ngày 22/01/2026; 867/UBND-GT1 ngày 30/01/2026; 1019/UBND-TH2 ngày 04/02/2026; 1359/UBND-TH5 ngày 13/02/2026; 1387/UBND-TH2 ngày 23/02/2026; 1450/UBND-TH3 ngày 25/02/2026; 1614/UBND-TH ngày 03/3/2026; 1702/UBND-TH2 ngày 05/3/2026; 2516/UBND-TH ngày 31/3/2026; 3177/UBND-TH3 ngày 16/4/2026; 3180/UBND-TH ngày 16/4/2026; 3189/UBND-TH1 ngày 16/04/2026;  3534/UBND-TH ngày 27/4/2026; 3683/UBND-TH ngày 01/5/2026; 3699/UBND-TH ngày 02/5/2026; 3789/UBND-TH ngày 04/5/2026; 3163/UBND-GT1 ngày 16/4/2026…

Tổ chức họp, rà soát tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, làm việc với các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh; kiểm tra tiến độ thi công các dự án tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập; kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học -THCS trên địa bàn tỉnh; làm việc với xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2…

Quyết định số 25-QĐ/TU ngày 24/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Quyết định 596/QĐ-UBND ngày 11/3/2026; Quyết định 833/QĐ-BCĐ ngày 06/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 30/3/2026.

Văn bản số 1861/UBND-KT3 ngày 11/3/2026 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp; Văn bản số 2019/UBND-KT3 ngày 16/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng xăng dầu; Văn bản số 2211/ UBND-KT3 ngày 21/3/2026 về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu; Văn bản số 2458/UBND-XD1 ngày 30/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng; Văn bản số 2675/UBND-KT3 ngày 06/4/2026 về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xăng dầu; Văn bản số 3163/UBND-GT1 ngày 16/4/2026 về tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình trọng điểm. Văn bản số 3073/UBND-TH ngày 15/4/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng…

Tại các Quyết định: số 457/QĐ-UBND ngày 11/02/2026; số 911/QĐ-UBND ngày 11/4/2026 của UBND tỉnh; số 1334/QĐ-UBND ngày 27/5/2026

Tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của UBND tỉnh

Tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/5/2026 của HĐND tỉnh

Theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP, chỉ hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được cập nhật biến động giá; các loại hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định cơ bản không được điều chỉnh (trừ trường hợp bất khả kháng).