| UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ TÀI CHÍNH Số: /STC-DNĐT V/v thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

| Kính gửi: | Ủy ban nhân dân tỉnh |
| --- | --- |

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 439/UBND-XD2 ngày 16/01/2026 về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các sở và báo cáo của các địa phương liên quan, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh một số nội dung sau:

1. Kết quả rà soát, đề xuất của các Sở, địa phương

Qua tổng hợp, từ năm 2024 đến 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt 62 dự án trong danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất tại các Nghị quyết: số 199/NQ-HĐND ngày 30/9/2024; số 212/NQ-HĐND ngày 13/12/2024; số 239/NQ-HĐND ngày 18/4/2025; Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025, số 255/NQ-HĐND ngày 27/6/2025; số 297/NQ-HĐND ngày 10/12/2025.

Kết quả rà soát như sau: 05 dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư; 10 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; 30 dự án chưa chấp thuận chủ trương đầu tư (gồm 16 dự án đề xuất gia hạn thời gian thực hiện và 14 dự án đang trong thời gian thực hiện); 17 dự án đề xuất đưa ra khỏi danh mục. Cụ thể như sau:

1.1. Các dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư: Có 05 dự án: (1) Dự án nhà ở xã hội tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh; (2) Tổ hợp giáo dục tại thành phố Hà Tĩnh; (3) Khu đô thị mới tại phường Kỳ Trinh; (4) Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh (Công suất 498MW); (5) Nhà máy điện gió Kỳ Anh (Công suất 400MW).

1.2. Các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư:

Có 10 dự án, trong đó có 06 dự án đã hết thời gian thực hiện theo Kế hoạch dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2025 cần được HĐND tỉnh gia hạn sang năm 2026.

1.3. Các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã hết thời gian tổ chức thực hiện và đề xuất tiếp tục triển khai thực hiện:

Có 16 dự án. Qua rà soát, tổng hợp ý kiến của các địa phương và Sở chuyên ngành, các dự án này vẫn phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế – xã hội và quy định pháp luật hiện hành; tuy nhiên đã hết thời gian thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt. Do đó, cần được HĐND tỉnh gia hạn, bổ sung thời gian thực hiện (2026-2027) để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định.

1.4. Các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang trong thời gian thực hiện:

Có 14 dự án hiện vẫn còn thời gian thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt; hiện đang trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, lập hồ sơ đề xuất dự án hoặc hoàn thiện các thủ tục liên quan để trình chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có 07 dự án cần gia hạn thêm thời gian đến 2027 để đủ thời gian hoàn thành các thủ tục cho đến khi đấu thầu, lựa chọn được nhà đầu tư.

Riêng 02 dự án Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh (198MW) và Nhà máy điện gió Kỳ Nam (167MW): mặc dù Sở công Thương đề xuất đưa ra khỏi các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, tuy nhiên theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường, do phần lớn diện tích thực hiện trên biển, không thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nên không thuộc đối tượng áp dụng cơ chế chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Do đó, đề xuất tiếp tục thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

1.5. Các dự án đề xuất đưa ra khỏi các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất: Có 17 dự án, trong đó:

- Có 03 dự án do UBND xã Can Lộc, UBND xã Cẩm Xuyên và UBND phường Nam Hồng Lĩnh đề xuất đưa ra khỏi danh mục do không còn phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển đô thị tại địa phương.

- Có 14 dự án năng lượng do Sở Công Thương đề xuất đưa ra khỏi danh mục đấu thầu để thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (không thông qua đấu giá, đấu thầu) theo quy định  tại điểm c khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai và khoản 6 Điều 22 Nghị định 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ (do các dự án này có diện tích nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn), gồm: 8 dự án điện gió, 03 dự án điện mặt trời tập trung, 01 dự án thuỷ điện tích năng, 01 dự án thuỷ điện, 01 dự án nhiệt điện LNG.

Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành và quy định của pháp luật hiện hành, việc đề xuất đưa các dự án năng lượng nêu trên ra khỏi danh mục đấu thầu là có cơ sở và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

(Chi tiết được tổng hợp tại Phụ lục kèm theo)

2. Về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 132/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của HĐND tỉnh:

Sau khi Nghị quyết số 132/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của HĐND tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị và dự án khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Nghị quyết số 132/2024/NQ-HĐND) được ban hành, một số văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị, nông thôn và đất đai đã được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Theo các quy định mới, một số nội dung liên quan đến hệ thống quy hoạch đô thị, nông thôn đã được điều chỉnh; đồng thời các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và căn cứ thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cũng có sự thay đổi, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Do đó, một số tiêu chí quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 132/2024/NQ-HĐND cần được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/5/2026, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 331/TTr-UBND đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 132/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị và dự án khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát, các dự án đề xuất tiếp tục gia hạn thực hiện tại các mục 1.2 và 1.3 phù hợp với quy định theo dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 132/2024/NQ-HĐND để được tiếp tục đề xuất HĐND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện mà không phụ thuộc vào thời điểm ban hành Nghị quyết sửa đổi.

3. Kiến nghị, đề xuất

Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp nêu trên, Sở Tài chính kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, điều chỉnh các Nghị quyết: số 199/NQ-HĐND ngày 30/9/2024; số 212/NQ-HĐND ngày 13/12/2024; số 239/NQ-HĐND ngày 18/4/2025; số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025; số 255/NQ-HĐND ngày 27/6/2025; số 297/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 để gia hạn, điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án tại mục 1.2 và 1.3; đồng thời, điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đấu tư có sử dụng đất đối với các dự án tại mục 1.5 (có dự thảo Tờ trình kèm theo).

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định (Văn bản này thay thế Văn bản số 2880/STC-DNĐT ngày 04/5/2026)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc Sở (b/c); - Các Sở: CT, XD, NNMT, GDĐT, YT; - Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; - UBND các xã, phường; - Lưu: VT, DNĐT. NPVC. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức Thắng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN

ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

| TT | Dự án | Địa điểm | Giai đoạn thực hiện dự kiến | Chấp thuận CTĐT/Phê duyệt thông tin DADT | Chấp thuận NĐT | Tình hình thực hiện | Khó khăn, vướng mắc | Kế hoạch tiếp theo | Đề xuất, kiến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  |  | (8) |
| A | Nghị Quyết số 199/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 (Được sửa đổi tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu dân cư An Hoà Thịnh (Khu ONT 01, ONT 02, ONT 03, ONT 04) | Xã Sơn Tiến | 2024-2025 | Số 15/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 |  | Đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Đã ký kết hợp đồng. | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2026. - UBND xã Sơn Tiến tập trung, phối hợp Nhà đầu tư để hoàn thành giao đất, cho thuê đất. |
| 2 | Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn | Xã Can Lộc | 2024-2025 | Số 16/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 |  | Đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Đang đàm phán, ký kết hợp đồng. | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2026. - Bên mời thầu (Sở Xây dựng) đẩy nhanh đàm phán, ký kết hợp đồng. |
| 3 | Khu dân cư Quán Tre, thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh | Xã Đức Quang | 2024-2025 | Số 22/GCN-UBND ngày 22/5/2025 |  | Đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Đang đàm phán, ký kết hợp đồng. | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2026. - Bên mời thầu (Sở Xây dựng) đẩy nhanh đàm phán, ký kết hợp đồng. |
| II | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dự án nhà ở xã hội tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh | Phường Trần Phú | 2024-2025 | Số 31/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 | Số 2420/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 | Dự án đã hoàn thành GPMB. Đang thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất. | Không có. | Hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất và tiến hành thi công xây dựng. | UBND phường Trần Phú tập trung, phối hợp Nhà đầu tư để hoàn thành giao đất, cho thuê đất. Nhà đầu tư tập trung nguồn lực để thi công xây dựng, hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ. |
| 5 | Nhà máy nước Kỳ Đồng | Xã Kỳ Anh | 2024-2025 |  |  | UBND xã đang điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện Kỳ Anh cũ |  | Lập, thẩm định, phê duyệt thông tin dự án | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027. - UBND xã phối hợp cơ quan liên quan điều chỉnh quy hoạch vùng huyện. |
| 6 | Tổ hợp giáo dục tại thành phố Hà Tĩnh | Phường Thành Sen | 2024-2025 | Số 2679/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 | Số 21/QĐ-UBND ngày 21/5/2025 | Dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư; đã khởi công và hiện đang thi công xây dựng |  |  | UBND phường Thành Sen tập trung, phối hợp Nhà đầu tư để hoàn thành công tác GPMB, giao đất, cho thuê đất. |
| B | Nghị Quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 (Được sửa đổi tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Bình | Xã Cẩm Bình | 2025 | Số 26/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 |  | Sở Xây dựng (BMT) đã trình UBND tỉnh hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư |  | Phê duyệt hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư, phát hành lại HSMT lựa chọn nhà đầu tư | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2026. - Bên mời thầu (Sở Xây dựng) đẩy nhanh phát hành lại HSMT lựa chọn nhà đầu tư |
| 8 | Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Quang | Xã Cẩm Xuyên | 2025 |  |  | Đang thẩm định Chủ trương đầu tư. |  | Chấp thuận chủ trương đầu tư để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2026. - Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. |
| 9 | Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Nhượng | Xã Thiên Cầm | 2025 |  |  | Đang thẩm định Chủ trương đầu tư |  | Chấp thuận chủ trương đầu tư để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2026. - Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. |
| 10 | Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Vịnh | Xã Cẩm Bình | 2025 | Số 06/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 |  | Sở Xây dựng (BMT) đã trình UBND tỉnh phê duyệt HSMT dự án |  | Mời thầu lựa chọn nhà đầu tư | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2026. - Bên mời thầu (Sở Xây dựng) đăng tải hồ sơ mời thầu. |
| 11 | Khu đô thị tại thị trấn Thạch Hà | Xã Thạch Hà | 2025 - 2026 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án. Dự án chưa lập quy hoạch chi tiết. |  |  | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027. - Giao UBND xã Thạch Hà rà soát quy hoạch chung thị trấn Thạch Hà, lập quy hoạch chi tiết xây dựng và lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cơ quan có thẩm trên cơ sở quy hoạch chi tiết được phê duyệt. |
| 12 | Khu Đô thị mới tại tổ dân phố 9 và 10, thị trấn Thạch Hà | Xã Thạch Hà | 2025 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  | Lập hồ sơ đề xuất dự án | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027. - Giao UBND xã Thạch Hà lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. |
| 13 | Khu đô thị mới tại phường Kỳ Trinh | Phường Sông Trí | 2025-2026 | 83/QĐ-KKT ngày 29/5/2025 của Ban QL KKT tỉnh | 195/QĐ-KKT ngày 18/11/2025 của Ban QL KKT tỉnh | Dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư. Hiện đang tiến hành GPMB để triển khai thực hiện |  | GPMB, giao đất, cho thuê đất | UBND phường Sông Trí tập trung, phối hợp Nhà đầu tư hoàn thành công tác GPMB và giao đất, cho thuê đất. |
| 14 | Khu đô thị phường Kỳ Trinh | Phường Sông Trí | 2025-2026 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  | Lập hồ sơ đề xuất dự án | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027. - Giao UBND phường Sông Trí lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. |
| 15 | Khu dân cư tập trung đồng Chợ Mương, thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc | Xã Đồng Lộc | 2025-2026 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  | Lập hồ sơ đề xuất dự án | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027. - Giao UBND xã Đồng Lộc lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. |
| 16 | Khu đô thị Phúc Sơn tại Khối 6 và Khối Phúc Sơn, thị trấn Nghèn | Xã Can Lộc | 2025-2027 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  | Lập hồ sơ đề xuất dự án | Giao UBND xã Đồng Lộc lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. |
| 17 | Dự án Khu dân cư thôn Đồng Huề, xã Vượng Lộc | Xã Can Lộc | 2025-2027 |  |  | Chưa có QH chi tiết |  |  | Đề xuất HĐND tỉnh đưa danh mục dự án ra khỏi Nghị quyết |
| 18 | Khu đô thị Nam Sông Lam, thị trấn Xuân An | Xã Nghi Xuân | 2025 |  |  | Đã có NĐT quan tâm nhưng chưa đề xuất dự án. |  | Đề xuất phê duyệt thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027. - Giao UBND xã Nghi Xuân lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. |
| 19 | Khu dân cư nông thôn làng sinh thái ven biển tại xã Đan Trường, Xuân Phổ | Xã Đan Hải | 2025 |  |  | UBND xã đang xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch |  | Sau khi hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, UBND xã hoặc nhà đầu tư sẽ lập HSĐX dự án để phê duyệt thông tin dự án đầu tư và tổ chức đấu thầu lựa chọn NĐT theo quy định | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027. - Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. |
| II | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Chợ Trung tâm huyện Lộc Hà | Xã Lộc Hà | 2025 - 2026 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  | Lập hồ sơ đề xuất dự án | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027. - Giao UBND xã Lộc Hà lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. |
| 21 | Đầu tư xây dựng trường Mầm non thị trấn Cẩm Xuyên | Xã Cẩm Xuyên | 2024-2025 |  |  | Đang lập đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết 1/500 |  |  | UBND xã Cẩm Xuyên đề xuất HĐND tỉnh đưa danh mục dự án ra khỏi Nghị quyết HĐND tỉnh |
| 22 | Nhà máy nước các xã Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián | Xã Cổ Đạm | 2025 | Số 68/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 |  | Dự án đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ mời thầu |  | Tổ chức mời quan tâm để lựa chọn nhà đầu tư | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2026. - Bên mời quan tâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) khẩn trương thực hiện các thủ tục mời quan tâm để lựa chọn NĐT. |
| 23 | Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh, Phường Kỳ Liên | Phường Hoành Sơn | 2025-2026 | Số 02/QĐ-KKT ngày 10/01/2026 |  | Đang thẩm định hồ sơ quan tâm |  | Phê duyệt kết quả quan tâm và hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư | Bên mời quan tâm (Ban QL KKT) tập trung hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án. |
| 24 | Cơ sở giáo dục tư thục TDP 8 phường Nam Hồng | Phường Nam Hồng Lĩnh | 2024-2025 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  |  | Đề xuất đưa ra khỏi danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất |
| C | Nghị Quyết số 239/NQ-HĐND ngày 18/4/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Kỳ Tây | Xã Cổ Đạm | 2025-2026 | Số 66/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 |  | Dự án UBND tỉnh đã phê duyệt hồ sơ mời thầu |  | Mời thầu lựa chọn nhà đầu tư | Bên mời thầu (Sở Xây dựng) đăng tải HSMT và đánh giá HSDT. |
| 26 | Khu dân cư nông thôn tại xã Xuân Yên và xã Xuân Thành | Xã Tiên Điền | 2025-2026 | Số 65/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 |  | Dự án đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ mời thầu |  | Mời thầu lựa chọn nhà đầu tư | Bên mời thầu (Sở Xây dựng) đẩy nhanh lập và trình phê duyệt HSMT. |
| 27 | Khu đô thị Kỳ Long- Kỳ Thịnh | Phường Vũng Áng | 2025-2026 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  | Lập hồ sơ đề xuất dự án | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027. - Giao UBND phường Vũng Áng lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. |
| 28 | Dự án Khu dân cư nông thôn thôn Phong Hầu, xã Nam Phúc Thăng | Xã Thiên Cầm | 2025-2026 |  |  | Đang tạm dừng chưa phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Lập quy hoạch chi tiết và hồ sơ đề xuất dự án | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027. - Giao UBND xã Thiên Cầm lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và HSĐX dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. |
| II | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 1 (Công suất 70MW) | Xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định hồ sơ dề xuất dự án |  | Đang thẩm định đề xuất dự án đầu tư. | HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027 |
| 30 | Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 2 (Công suất 100MW) | Xã Cẩm Hưng, Cẩm Lạc | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định hồ sơ dề xuất dự án |  | Đang thẩm định đề xuất dự án đầu tư. | HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027 |
| 31 | Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên - giai đoạn 1 (phần đất liền), (Công suất 84MW) | Xã Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Kỳ Xuân | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định hồ sơ dề xuất dự án |  | Đang thẩm định đề xuất dự án đầu tư. | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027 |
| 32 | Nhà máy điện gió Kỳ Khang - giai đoạn 1 (Công suất 60MW) | Xã Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Khang | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định chủ trương đầu tư |  | Chấp thuận CTĐT đồng thời chấp thuận NĐT ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn sau khi đề xuất HĐND tỉnh đưa ra khỏi danh mục đấu thầu. | Đề xuất HĐND tỉnh đưa ra khỏi danh mục các dự án đấu thầu. |
| 33 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT2, ĐT3 (Công suất 99MW) | Xã Kỳ Văn, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Hoa | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định Chủ trương đầu tư. Có 02 nhà đầu tư cùng nộp hồ sơ nên tiếp tục tổ chức đấu thầu |  | Phê duyệt thông tin dự án. | Đề xuất HĐND gia hạn đến năm 2027 |
| 34 | Thủy điện Hương Sơn 3 (Công suất 14 MW) | Xã Sơn Kim 1 | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định Chủ trương đầu tư |  | Chấp thuận CTĐT đồng thời chấp thuận NĐT theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội | Đề xuất HĐND tỉnh đưa ra khỏi danh mục các dự án đấu thầu. |
| 35 | Nhà máy điện gió Kỳ Nam (Công suất 167MW) | Phường Hoành Sơn | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định đề xuất dự án |  | Phê duyệt thông tin dự án đầu tư |  |
| 36 | Thủy điện Kẻ Gỗ (khai thác tiềm năng thủy điện từ hồ thuỷ lợi) (Công suất 7,5 MW) | Xã Cẩm Duệ | 2025-2026 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  | Lập hồ sơ đề xuất dự án | - HĐND tỉnh cho phép gian hạn thời gian thực hiện đến năm 2027. - Giao Sở Công Thương lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. |
| D | Nghị Quyết số 255/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hà Tĩnh | Xã Nghi Xuân | 2025-2026 | số 01/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 |  | Sở Tài chính đang lập hồ sơ mời quan tâm |  | Mời quan tâm | Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành thủ tục mời quan tâm. |
| 38 | Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III | Phường Hoành Sơn | 2025-2026 | Số 22/QĐ-UBND ngày 09/6/2026 |  | UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư |  | Chấp thuận CTĐT đồng thời chấp thuận NĐT theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội | Đề xuất HĐND tỉnh đưa ra khỏi danh mục các dự án đấu thầu. |
| 39 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT1 (Công suất 49,5MW) | Xã Kỳ Lạc, xã Kỳ Thượng, xã Kỳ Văn | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định Chủ trương đầu tư |  |  |  |
| 40 | Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh (Công suất 498MW) | Xã Kỳ Xuân, xã Kỳ Anh | 2025-2026 | Số 40/QĐ-UBND ngày 18/9//2025 | Số 59/GCN-UBND ngày 26/11/2025 | Đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư. Đang thẩm định Báo cáo NCKT dự án. |  | Phê duyệt BCNCKT | Nhà đầu tư khẩn trương phối hợp Sở Công Thương và cơ quan liên quan hoàn thành thẩm định BC NCKT và phê duyệt dự án đầu tư. |
| 41 | Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh (Công suất 198MW) | Phường Hải Ninh | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định đề xuất dự án |  | Phê duyệt thông tin dự án |  |
| 42 | Nhà máy điện gió Hồ Đá Cát (Công suất 40MW) | Xã Kỳ Hoa | 2025-2026 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  | Chấp thuận CTĐT đồng thời chấp thuận NĐT theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội. | Đề xuất HĐND tỉnh đưa ra khỏi danh mục các dự án đấu thầu. |
| 43 | Nhà máy điện gió Kỳ Khang - giai đoạn 2 (Công suất 60MW) | Xã Kỳ Khang, xã Kỳ Văn, xã Kỳ Anh | 2025-2026 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  |  |  |
| 44 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh (Công suất 400MW) | Xã Kỳ Anh, xã Kỳ Khang | 2025-2026 | Số 39/QĐ-UBND ngày 18/9//2025 | 60/GCN-UBND ngày 26/11/2025 | Dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư. Đang thẩm định Báo cáo NCKT dự án. |  | Hoàn thành thẩm định BCNCKT và phê duyệt dự án. Tiến hành GPMB. | Nhà đầu tư khẩn trương phối hợp Sở Công Thương và cơ quan liên quan hoàn thành thẩm định BC NCKT và phê duyệt dự án đầu tư. |
| 45 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh 1 (Công suất 65MW) | Xã Kỳ Văn, xã Kỳ Lạc, xã Kỳ Hoa | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định hồ sơ dề xuất dự án |  | Chấp thuận CTĐT đồng thời chấp thuận NĐT theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội | Đề xuất HĐND tỉnh đưa ra khỏi danh mục các dự án đấu thầu. |
| 46 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh 2 (Công suất 50MW) | Xã Kỳ Văn, xã Kỳ Lạc, xã Kỳ Hoa | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định hồ sơ dề xuất dự án |  |  |  |
| 47 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh 3 (Công suất 50MW) | Xã Kỳ Văn, xã Kỳ Lạc | 2025-2026 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  |  |  |
| 48 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh 4 (Công suất 60MW) | Xã Kỳ Văn, xã Kỳ Lạc | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định hồ sơ dề xuất dự án |  |  |  |
| 49 | Nhà máy điện mặt trời Kỳ Sơn giai đoạn 1 (Công suất 50MW) | Xã Kỳ Thượng | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định Chủ trương đầu tư |  |  |  |
| 50 | TĐTN Kim Sơn - Thượng Sông Trí (Công suất 530MW) | Xã Kỳ Hoa | 2025-2026 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  |  |  |
| 51 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT3 mở rộng (Công suất 50MW) | Xã Kỳ Thượng, xã Kỳ Văn, xã Kỳ Lạc | 2025-2026 |  |  | Đang thẩm định Chủ trương đầu tư. Có 02 nhà đầu tư cùng nộp hồ sơ nên tiếp tục tổ chức đấu thầu |  | Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề xuất dự án | Đề xuất HĐND gia hạn đến năm 2027 |
| 52 | Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên - giai đoạn 2 (Công suất 84MW) | Xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Trung | 2025-2026 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  | Lập hồ sơ đề xuất dự án | - HĐND tỉnh gia hạn đến năm 2027. - Giao Sở Công Thương lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. |
| E | Nghị Quyết số 297/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Khu đô thị mới phía Nam cầu Cày | Phường Trần Phú | 2026-2027 |  |  | Sở Xây dựng đã lập và trình HSĐX dự án. Sở Tài chính đang thẩm định |  | Phê duyệt thông tin dự án để tổ chức đấu thầu. |  |
| 54 | Khu dân cư nông thôn tại thôn 06 | Xã Cẩm Xuyên | 2026-2027 |  |  | Đang lập đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết 1/500 |  | Lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết và lập hồ sơ đề xuất dự án | UBND xã Cẩm Xuyên khẩn trương hoàn thành lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết và lập hồ sơ đề xuất dự án |
| II | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Nhà máy điện mặt trời Cẩm Lạc (Công suất 100MW) | Xã Cẩm Lạc | 2026-2027 |  |  | Đang thẩm định hồ sơ dề xuất dự án |  | Phê duyệt thông tin dự án để tổ chức đấu thầu | Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. |
| 56 | Nhà máy điện mặt trời Kỳ Sơn giai đoạn 2 (Công suất 200MW) | Xã Kỳ Thượng | 2026-2027 |  |  | Đang thẩm định chủ trương đầu tư |  | Chấp thuận CTĐT đồng thời chấp thuận NĐT theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội | Đề xuất HĐND tỉnh đưa ra khỏi danh mục các dự án đấu thầu. |
| 57 | Nhà máy điện mặt trời nổi Sông Rác (Công suất 400MW; giai đoạn 1: 180MW, giai đoạn 2: 220MW) | Xã Cẩm Lạc | 2026-2027 |  |  | Đang thẩm định hồ sơ dề xuất dự án |  |  | Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. |
| 58 | Nhà máy điện mặt trời nổi Kẻ Gỗ 1 (Công suất 200MW; giai đoạn 1: 100MW, giai đoạn 2: 100MW) | Xã Cẩm Duệ | 2026-2027 |  |  | Đang thẩm định hồ sơ dề xuất dự án |  |  | Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. |
| 59 | Nhà máy điện mặt trời nổi Kẻ Gỗ 2 (Công suất 145MW) | Xã Cẩm Duệ | 2026-2027 |  |  | Đang thẩm định hồ sơ dề xuất dự án |  |  | Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. |
| 60 | Thuỷ điện tích năng Kẻ Gỗ - Bộc Nguyên (Công suất 174,5MW) | Xã Cẩm Duệ | 2026-2027 |  |  | Chưa có nhà đầu tư/đơn vị đề xuất dự án |  | Lập hồ sơ đề xuất dự án | Giao Sở Công Thương lập hồ sơ đề xuất dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. |
| 61 | Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc (Công suất 49MW) | Xã Hồng Lộc | 2026-2027 |  |  | Đang thẩm định hồ sơ dề xuất dự án |  | Chấp thuận CTĐT đồng thời chấp thuận NĐT theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội | Đề xuất HĐND tỉnh đưa ra khỏi danh mục các dự án đấu thầu. |
| 62 | Trường Mầm non tư thục tại tổ dân phố 2 Nguyễn Du | Phường Thành Sen | 2026-2027 |  |  | Đã có Nhà đầu tư quan tâm, đang lập HSĐX dự án |  | Lập, phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án. | UBND phường Thành Sen khẩn trương hướng dẫn Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-UBND | Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026 |

DỰ THẢO

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi một số Nghị quyết

của HĐND tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu

dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; số 225/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh số 132/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024 quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị và dự án khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024, Nghị Quyết số 239/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2025, Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025, Nghị Quyết số 255/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2025 và Nghị Quyết số 297/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của HĐND tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số ..../STC-DNĐT ngày   .....; ý kiến biểu quyết thống nhất của các Thành viên UBND tỉnh thông qua Phiếu biểu quyết (bản giấy và bản điện tử);

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi các Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024, Nghị Quyết số 239/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2025, Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025, Nghị Quyết số 255/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2025 và Nghị Quyết số 297/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết sửa đổi

Theo nội dung các Nghị quyết nêu trên, thời gian tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với một số dự án đã hết hoặc không đủ thời gian để thực hiện lập, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, lập hồ sơ đề xuất dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Ngoài ra, có một số dự án đề xuất đưa ra khỏi danh mục do không còn phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển đô thị tại địa phương. Một số dự án năng lượng đề xuất đưa ra khỏi danh mục đấu thầu để thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (không thông qua đấu giá, đấu thầu) theo quy định mới tại điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (do các dự án nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Sửa đổi nội dung tại cột (5) “Kế hoạch dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư” trong các Phụ lục danh mục dự án kèm theo các Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024, Nghị Quyết số 239/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2025, Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025, Nghị Quyết số 255/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2025 và Nghị Quyết số 297/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh thành “2026” hoặc “2026 - 2027” tuỳ vào tình hình triển khai thực tế của từng dự án.

2.2. Điều chỉnh loại một số dự án ra khỏi danh mục các khu đất đấu thầu dự án có sử dụng đất tại các Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024 (sửa đổi bởi Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025), Nghị Quyết số 239/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2025, Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025, Nghị Quyết số 255/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2025 và Nghị Quyết số 297/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh.

3. Kiến nghị, đề xuất

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết sửa đổi các các Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024, Nghị Quyết số 239/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2025, Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025, Nghị Quyết số 255/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2025 và Nghị Quyết số 297/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có dự thảo Nghị quyết và các Phụ lục kèm theo).

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực HĐND tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: TC, NN&MT, XD; - Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, XD2, KT2; | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |

| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026 |

DỰ THẢO

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ …

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; số 225/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 132/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024 và Nghị quyết số            /2026/NQ-HĐND ngày ……..của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung Nghị quyết 132/2024/NQ-HĐND quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị và dự án khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày …tháng … năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi một số điều của các Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 30/9/2024, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo thẩm tra số …/BC-HĐND ngày … tháng … năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi các Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024, Nghị Quyết số 239/NQ-HĐND, Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025, Nghị Quyết số 255/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2025 và Nghị Quyết số 297/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi nội dung tại cột (5) “Kế hoạch dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư” trong các Phụ lục danh mục dự án kèm theo các các Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024, Nghị Quyết số 239/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2025, Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025, Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025, Nghị Quyết số 255/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2025 và Nghị Quyết số 297/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 thành “2026” hoặc “2026 - 2027” như Phụ lục I tại Nghị quyết này.

2. Điều chỉnh loại một số dự án ra khỏi danh mục các khu đất đấu thầu dự án có sử dụng đất tại các Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024, Nghị Quyết số 239/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2025, Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025, Nghị Quyết số 255/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2025 và Nghị Quyết số 297/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh như Phụ lục II tại Nghị quyết này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, Kỳ họp thứ    thông qua ngày    tháng    năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; - Kiểm toán Nhà nước khu vực II; - TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX; - Các VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND; UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - HĐND, UBND các xã, phường (mới); - Trung tâm CB - TH, Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, HĐ4, TH, TH3. | KT. CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Kèm theo Nghị quyết số …./NQ-HĐND ngày … tháng …năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

| Nội dung đã ban hành tại các Nghị quyết |  |  |  |  |  |  | Nội dung sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Dự án | Địa điểm | Diện tích khoảng (ha) | Kế hoạch dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Tiến độ dự kiến thực hiện trình tự thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Cơ quan tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Kế hoạch dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) |  |  |  |
| A | Nghị Quyết số 199/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 (Được sửa đổi tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025) |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu dân cư An Hoà Thịnh (Khu ONT 01, ONT 02, ONT 03, ONT 04) | Xã Sơn Tiến | 13,2 | 2024-2025 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026 |
| 2 | Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn | Xã Can Lộc | 40,4 | 2024-2025 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026 |
| 3 | Khu dân cư Quán Tre, thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh | Xã Đức Quang | 9,4 | 2024-2025 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026 |
| II | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nhà máy nước Kỳ Đồng | Xã Kỳ Anh | 3 | 2024-2025 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| B | Nghị Quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 (Được sửa đổi tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025) |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Bình | Xã Cẩm Bình | 8 | 2025 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026 |
| 6 | Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Quang | Xã Cẩm Xuyên | 8,8 | 2025 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026 |
| 7 | Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Nhượng | Xã Thiên Cầm | 11,5 | 2025 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026 |
| 8 | Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Vịnh | Xã Cẩm Bình | 6,6 | 2025 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026 |
| 9 | Khu đô thị tại thị trấn Thạch Hà | Xã Thạch Hà | 164 | 2025-2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| 10 | Khu Đô thị mới tại tổ dân phố 9 và 10, thị trấn Thạch Hà | Xã Thạch Hà | 38,6 | 2025 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| 11 | Khu đô thị phường Kỳ Trinh | Phường Sông Trí | 27,19 | 2025-2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| 12 | Khu dân cư tập trung đồng Chợ Mương, thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc | Xã Đồng Lộc | 8,87 | 2025-2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| 13 | Khu đô thị Nam Sông Lam, thị trấn Xuân An | Xã Nghi Xuân | 21,25 | 2025 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| 14 | Khu dân cư nông thôn làng sinh thái ven biển tại xã Đan Trường, Xuân Phổ | Xã Đan Hải | 164,5 | 2025 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| II | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Chợ Trung tâm huyện Lộc Hà | Xã Lộc Hà | 0,85 | 2025 - 2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| 16 | Nhà máy nước các xã Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián | Xã Cổ Đạm | 1,44 | 2025 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026 |
| C | Nghị Quyết số 239/NQ-HĐND ngày 18/4/2025 |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Khu đô thị Kỳ Long- Kỳ Thịnh | Phường Vũng Áng | 150 | 2025-2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| 18 | Dự án Khu dân cư nông thôn thôn Phong Hầu, xã Nam Phúc Thăng | Xã Thiên Cầm | 3,5 | 2025-2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| II | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 1 (Công suất 70MW) | Xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng | 22,934 | 2025-2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| 20 | Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 2 (Công suất 100MW) | Xã Cẩm Hưng, Cẩm Lạc | 30,98 | 2025-2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| 21 | Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên - giai đoạn 1 (phần đất liền), (Công suất 84MW) | Xã Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Kỳ Xuân | 26,22 | 2025-2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| 22 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT2, ĐT3 (Công suất 99MW) | Xã Kỳ Văn, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Hoa | 34,65 | 2025 2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| 23 | Thủy điện Kẻ Gỗ (khai thác tiềm năng thủy điện từ hồ thuỷ lợi) (Công suất 7,5 MW) | Xã Cẩm Duệ | 0,25 | 2025-2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| D | Nghị Quyết số 255/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 |  |  |  |  |  |  |
| II | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên - giai đoạn 2 (Công suất 84MW) | Xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Trung | 26,22 | 2025-2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |
| 24 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT3 mở rộng (Công suất 50MW) | Xã Kỳ Thượng, xã Kỳ Văn, xã Kỳ Lạc | 9,8 | 2025-2026 | 180 ngày | Cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp xã | 2026-2027 |

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC KHU ĐẤT KHÔNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Kèm theo Nghị quyết số …./NQ-HĐND ngày … tháng …năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

| STT | Dự án | Địa điểm | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |  |
| A | Nghị Quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 (Được sửa đổi tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025) |  |  |
| I | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |
| 1 | Dự án Khu dân cư thôn Đồng Huề, xã Vượng Lộc | Xã Can Lộc | 10 |
| II | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |
| 2 | Đầu tư xây dựng trường Mầm non thị trấn Cẩm Xuyên | Xã Cẩm Xuyên | 2 |
| 3 | Cơ sở giáo dục tư thục TDP 8 phường Nam Hồng | Phường Nam Hồng Lĩnh | 3,3 |
| B | Nghị Quyết số 239/NQ-HĐND ngày 18/4/2025 |  |  |
| I | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |
| 4 | Nhà máy điện gió Kỳ Khang - giai đoạn 1 (Công suất 60MW) | Xã Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Khang | 24,36 |
| 5 | Thủy điện Hương Sơn 3 (Công suất 14 MW) | Xã Sơn Kim 1 | 5,12 |
| C | Nghị Quyết số 255/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 |  |  |
| I | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |
| 6 | Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III | Phường Hoành Sơn | Mặt đất khoảng 60ha, mặt nước khoảng 20ha |
| 7 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT1 (Công suất 49,5MW) | Xã Kỳ Lạc, xã Kỳ Thượng, xã Kỳ Văn | 17,33 |
| 8 | Nhà máy điện gió Hồ Đá Cát (Công suất 40MW) | Xã Kỳ Hoa | 9,48 |
| 9 | Nhà máy điện gió Kỳ Khang - giai đoạn 2 (Công suất 60MW) | Xã Kỳ Khang, xã Kỳ Văn, xã Kỳ Anh | 24,36 |
| 10 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh 1 (Công suất 65MW) | Xã Kỳ Văn, xã Kỳ Lạc, xã Kỳ Hoa | 9,29 |
| 11 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh 2 (Công suất 50MW) | Xã Kỳ Văn, xã Kỳ Lạc, xã Kỳ Hoa | 9,74 |
| 12 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh 3 (Công suất 50MW) | Xã Kỳ Văn, xã Kỳ Lạc | 12,44 |
| 13 | Nhà máy điện gió Kỳ Anh 4 (Công suất 60MW) | Xã Kỳ Văn, xã Kỳ Lạc | 12,2 |
| 14 | Nhà máy điện mặt trời Kỳ Sơn giai đoạn 1 (Công suất 50MW) | Xã Kỳ Thượng | 263 |
| 15 | TĐTN Kim Sơn - Thượng Sông Trí (Công suất 530MW) | Xã Kỳ Hoa | 19,53 |
| D | Nghị Quyết số 297/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 |  |  |
| I | Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai |  |  |
| 16 | Nhà máy điện mặt trời Kỳ Sơn giai đoạn 2 (Công suất 200MW) | Xã Kỳ Thượng | 205 |
| 17 | Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc (Công suất 49MW) | Xã Hồng Lộc | 45 |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Gồm: Nghị Quyết số 199/NQ-HĐND ngày 30/9/2024; Nghị Quyết số 212/NQ-HĐND ngày 13/12/2024; Nghị Quyết số 239/NQ-HĐND ngày 18/4/2025; Nghị Quyết số 255/NQ-HĐND ngày 27/6/2025; Nghị Quyết số 297/NQ-HĐND ngày 10/12/2025.

Sở Công Thương tại Văn bản số 185/SCT- QLNL ngày 23/01/2026, số 422/SCT- QLNL ngày 25/02/2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 675/SNNMT-QLĐĐ ngày 29/01/2026, số 1410/SNNMT-QLĐĐ ngày 06/3/2026; Sở Xây dựng tại Văn bản số 962/SXD-QHKT4 ngày 27/02/2026; Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 634/SGDĐT-KHTC ngày 06/3/2026.

UBND xã Can Lộc tại Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 26/01/2026; UBND phường Trần Phú tại Văn bản số 144/UBND-KTHT&ĐT8 ngày 26/01/2026; UBND xã Nghi Xuân tại Văn bản số 491/UBND-KT ngày 26/01/2026; UBND xã Tiên Điền tại Văn bản số 397/UBND-KT ngày 27/01/2026; UBND xã Sơn Kim 1 tại Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 29/01/2026; UBND xã Cẩm Bình tại Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 29/01/2026; UBND phường Sông Trí tại Văn bản số 167/UBND-KTHT&ĐT ngày 29/01/2026; UBND phường Nam Hồng Lĩnh tại Văn bản số 174/UBND-KTHTĐT ngày 29/01/2026; UBND phường Hoành Sơn tại Văn bản số 191/UBND-KTHT&ĐT ngày 27/01/2026; UBND xã Đan Hải tại Văn bản số 439/UBND-KT ngày 29/01/2026; UBND xã Cẩm Xuyên tại Văn bản số 293/UBND-KT ngày 31/01/2026; UBND xã Kỳ Anh tại Văn bản số 113/UBND-KT ngày 02/02/2026; UBND phường Hải Ninh tại Văn bản số 178/UBND-KTHT&ĐT ngày 04/02/2026; UBND xã Cẩm Hưng tại Văn bản số 218/UBND-KT ngày 04/02/2026; UBND xã Kỳ Lạc tại Văn bản số 113/UBND-KT ngày 04/02/2026; UBND phường Thành Sen tại Văn bản số 251/UBND-KTHT&ĐT ngày 04/02/2026; UBND xã Cổ Đạm tại Văn bản số 212/UBND-KT ngày 04/02/2026; UBND xã Kỳ Hoa tại Văn bản số 144/UBND-KT ngày 05/02/2026; UBND xã Thạch Hà tại Văn bản số 380/UBND-KT ngày 20/3/2026, số 697/UBND-KT ngày 04/5/2026.

Gồm: (1) Khu dân cư An Hoà Thịnh (Khu ONT 01, ONT 02, ONT 03, ONT 04); (2) Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn; (3) Khu dân cư Quán Tre, thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; (4) Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Bình; (5) Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Vịnh (nay là xã Cẩm Bình); (6) Nhà máy nước các xã Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián; (7) Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh, Phường Kỳ Liên; (8) Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Kỳ Tây; (9) Khu dân cư nông thôn tại xã Xuân Yên và xã Xuân Thành (nay là xã Tiên Điền); (10) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hà Tĩnh.

Gồm: (1) Khu dân cư An Hoà Thịnh (Khu ONT 01, ONT 02, ONT 03, ONT 04); (2) Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn; (3) Khu dân cư Quán Tre, thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; (4) Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Bình; (5) Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Vịnh; (6) Nhà máy nước các xã Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián.

Gồm: (1) Nhà máy nước Kỳ Đồng; (2) Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Quang; (3) Khu dân cư nông thôn xã Cẩm Nhượng; (4) Khu Đô thị mới tại tổ dân phố 9 và 10, thị trấn Thạch Hà; (5) Khu đô thị phường Kỳ Trinh; (6) Khu dân cư tập trung đồng Chợ Mương, thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc; (7) Khu đô thị Nam Sông Lam, thị trấn Xuân An; (8) Khu dân cư nông thôn làng sinh thái ven biển tại xã Đan Trường, Xuân Phổ; (9) Chợ Trung tâm huyện Lộc Hà; (10) Khu đô thị Kỳ Long- Kỳ Thịnh; (11) Dự án Khu dân cư nông thôn thôn Phong Hầu, xã Nam Phúc Thăng; (12) Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 1 (Công suất 70MW); (13) Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 2 (Công suất 100MW); (14) Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên - giai đoạn 1 (phần đất liền), (Công suất 84MW); (15) Thủy điện Kẻ Gỗ (khai thác tiềm năng thủy điện từ hồ thuỷ lợi) (Công suất 7,5 MW); (16) Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên - giai đoạn 2 (Công suất 84MW).

Gồm: (1) Khu đô thị Phúc Sơn tại Khối 6 và Khối Phúc Sơn, thị trấn Nghèn; (2) Nhà máy điện gió Kỳ Ninh - Hà Tĩnh (Công suất 198MW); (3) Khu đô thị mới phía Nam cầu Cày; (4) Khu dân cư nông thôn tại thôn 06; (5) Nhà máy điện mặt trời Cẩm Lạc (Công suất 100MW); (6) Nhà máy điện mặt trời nổi Sông Rác (Công suất 400MW; giai đoạn 1: 180MW, giai đoạn 2: 220MW); (7) Nhà máy điện mặt trời nổi Kẻ Gỗ 1 (Công suất 200MW; giai đoạn 1: 100MW, giai đoạn 2: 100MW); (8) Nhà máy điện mặt trời nổi Kẻ Gỗ 2 (Công suất 145MW)); (9) Thuỷ điện tích năng Kẻ Gỗ - Bộc Nguyên (Công suất 174,5MW); (10) Trường Mầm non tư thục tại tổ dân phố 2 Nguyễn Du; (11) Nhà máy điện gió Kỳ Nam (Công suất 167MW); (12) Khu đô thị tại thị trấn Thạch Hà; (13) Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT3 mở rộng (Công suất 50MW); (14) Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT2, ĐT3 (Công suất 99MW).

Văn bản số 2384/SNNMT-QLĐĐ ngày 08/4/2026.

Gồm (1) dự án Dự án Khu dân cư thôn Đồng Huề, xã Vượng Lộc; (2) dự án Đầu tư xây dựng Trường Mầm non thị trấn Cẩm Xuyên; (3) dự án Cơ sở giáo dục tư thục TDP 8 phường Nam Hồng.

Điều 4. Quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

…4. Bổ sung một số trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, bao gồm:

…c) Dự án năng lượng, dự án du lịch gắn với thương mại, dịch vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 22. Xác định địa bàn ưu đãi đầu tư

…6. Trường hợp dự án đầu tư được thực hiện trên địa bàn có từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau thì địa bàn ưu đãi đầu tư của dự án được xác định theo đơn vị hành chính cấp xã nơi thực hiện phần lớn diện tích sử dụng đất của dự án. Trường hợp diện tích sử dụng đất của dự án giữa các xã bằng nhau thì xác định theo đơn vị hành chính cấp xã có mức ưu đãi cao hơn.

Gồm: (1) Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT1 (Công suất 49,5MW); (2) Nhà máy điện gió Hồ Đá Cát (Công suất 40MW); (3) Nhà máy điện gió Kỳ Khang - giai đoạn 2 (Công suất 60MW); (4) Nhà máy điện gió Kỳ Anh 1 (Công suất 65MW); (5) Nhà máy điện gió Kỳ Anh 2 (Công suất 50MW); (6) Nhà máy điện gió Kỳ Anh 3 (Công suất 50MW); (7) Nhà máy điện gió Kỳ Anh 4 (Công suất 60MW); (8) Nhà máy điện gió Kỳ Khang - giai đoạn 1 (Công suất 60MW).

Gồm: (1) Nhà máy điện mặt trời Kỳ Sơn giai đoạn 1 (Công suất 50MW); (2) Nhà máy điện mặt trời Kỳ Sơn giai đoạn 2 (Công suất 200MW); (3) Nhà máy điện mặt trời Hồng Lộc (Công suất 49MW).

Dự án thủy điện tích năng Kim Sơn - Thượng Sông Trí (Công suất 530MW).

Dự án Thủy điện Hương Sơn 3 (Công suất 14 MW).

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III.

#### Gồm: Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 144/2025/QH15 ngày 11/12/2025 đã có hiệu lực và thay thế các nội dung liên quan đến quy hoạch tại Luật Xây dựng 2014 và Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai và các văn bản liên quan; Nghị quyết số  66.3/2025/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh.

Đã điều chỉnh theo địa danh xã, phường mới.

Thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại khoản 14 Điều 52 Luật Đầu tư 2025.

Thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại khoản 14 Điều 52 Luật Đầu tư 2025.

Không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời khu vực trên đang được giới thiệu để xây dựng điểm trường mới của Trường THPT Hồng Lĩnh.

Điều 4. Quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

…4. Bổ sung một số trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, bao gồm:

…c) Dự án năng lượng, dự án du lịch gắn với thương mại, dịch vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đã điều chỉnh theo địa danh xã, phường mới.

Diện tích chính xác sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch, lập đề xuất dự án và thực hiện các bước tiếp theo.

Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 27/6/2025.

Đã điều chỉnh theo địa danh xã, phường mới.